**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 июня 2022 г. № 62**

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019гг»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82, администрация сельского поселения Челно-Вершины

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019гг»

 1.1**.Приложения № 1, 5, к постановлению изложить в новой редакции (приложение).**

2. Настоящее постановление разместить в газете «Официальный Вестник и на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Челно-Вершины С.А. Ухтверов

Утверждена

постановлением администрации

 сельского поселения Челно-Вершины

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 29 июня 2022 г. № 62

**Муниципальная программа**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2025гг»**

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2025 годах» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины  |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| Цели программы | основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении |
| Задачи программы | -Ремонт автомобильных дорог местного значения-Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Сроки Программы | 2015-2025гг |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| Объемы и источники финансирования программы | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. 2 015год-2556,0 тыс.руб.2016год -14981,0 тыс. руб.2017год -26450,0 тыс. руб.2018год-19226,0 тыс. руб.2019 год -22238,0 тыс. руб. 2020год - 20324,0 тыс. руб.2021 год -23740,0 тыс. руб.2022 год -15455,0 тыс. руб.2023 год- 3419,0 тыс. руб.2024 год-3419,0 тыс. руб.2025 год-3419,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;- повышение комфортности для проживания жителей;- улучшение транспортной инфраструктуры. |
| Организация контроля за исполнением программы | управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины  |

**2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 97,3 км., в том числе: асфальтобетонные – 29,4 км., грунтощебеночные – 45,5 км., грунтовые – 22,4 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

**3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации Программы 2015-2019гг

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет

2 015год-2556,0 тыс.руб.

2016год -14981,0 тыс. руб.

2017год -26450,0 тыс. руб.

2018год-19226,0 тыс. руб.

2019 год -22238,0 тыс. руб.

2020год - 20324,0 тыс. руб.

2021 год -23740,0 тыс. руб.

2022 год -15455,0 тыс. руб.

2023 год- 3419,0 тыс. руб.

2024 год-3419,0 тыс. руб.

2025 год-3419,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:

оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

**5. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | **Наименование мероприятия**  | Объем финансирования по годам |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнитель мероприятия |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  |  | 22238 | 20324 | 23740 | 15455 | сельское поселение Челно-Вершины  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | **Наименование мероприятия**  | Объем финансирования по годам |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  | Исполнитель мероприятия |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  |  | 3419 | 3419 | 3419 |  | сельское поселение Челно-Вершины  |

**6. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единицаизмерения  | Значение целевых индикаторов (показателей) |
| 2019 г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения  | Км9.846,90,25973900,6 | 0,7капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетон ным покрытием3,7щебеночное покрытие0,25ямочный ремонт струйно-инъекционным методом5440 м.2устройство 7 проездов и автоплощадокс асфальтобетон ным покрытием0,6грунтощебеночное покрытие | 2,465капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием2,182устройство а/дорогЩебеночным покрытием | 2,327капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием1386м²устройство 2 дорожных неровностей, проезда и 2 площадок для автостоянки с асфальтобетон ным покрытием | 0,7капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием |

**7. Механизм реализации Программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Челно-Вершины.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского поселения выполняет следующие функции:

определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

-координация исполнения программных мероприятий;

-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;

-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Челно-Вершины .

**8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано всего дорог протяженностью 16,74 км., в.т.ч., 6,9 км. грунтощебеночным покрытием, 0,6 км. щебеночным покрытием, 13,6км ямочный ремонт 2,5 кв.м., капитальный ремонт асфальтобетонным покрытием 9,84км.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №2) показатели экономической эффективности реализации Программы

Таблица № 2

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели  | Единицаизмерения | В том числе по годам  |
| 2019 | 2020г | 2021г | 2022 |
| Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км9.846,90,2597390 | 0,7капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетон ным покрытием3,7щебеночное покрытие0,25ямочный ремонт струйно-инъекционным методом5440 м.2устройство 7 проездов и автоплощадокс асфальтобетонным покрытием0,6грунтощебеночное покрытие | 2,465капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием2,182устройство а/дорогЩебеночным покрытием | 2,327капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием1386 м²устройство 2 дорожных неровностей, проезда и 2 площадок для автостоянки с асфальтобетон ным покрытием | 0,7капитальный ремонтавтомобильных дорог асфальтобетонным покрытием |

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость  |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. |  проезды и площадки от Дома молодежных организаций до стадиона "Колос"переулок ул. Проломная- ул. Приовражная. въезд к центральной районной библиотеки с автостоянкой по адресу: ул. Советская.ул. Озерная  от машиностроительного завода до ул. Заречная.ул. Восточная.ул. Заводская ул. Механическая.ул. Рабочая.ул. Элеваторная ул. Новаяул. Северная  | а/бетонное щебеночное а/бетонноещебеночное щебеночноещебеночноещебеночноещебеночноещебеночноещебеночноеа/бетонное щебеночное | Площадки и проезды 6 ед. 3851 площадка 587425101220186377720724614 | 506021155380217701285303668660115027603090,01850 | 6445986,88492657,62849061,80754981,78740494,54129242,62484362,43281518,64490524,901177259,696884317,26936060,18 |
| ИТОГО  | **ххххххххххххх****а/б****щеб** | **7 площадок****5440 м2****724м.аб/пок****3615 м.щеб/пок.** | **5440 м2****11604 м2 щ/п.****3090м2 а/бет.покрытием**  | **19666468,34** |

Приложение №3

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2020 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия | Протяженностькм. | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. |  Ул. ЮжнаяУл. Целинная -Вахитова Ул. Садоваяул. Тополиная  ул. Набережнаяпереулок Вокзальныйпереулок Специалистовул. 40 лет октябрязаезд к ветлечебнице – 40 лет Октябряул. Кооперативнаяул. Центральная – рыночная площадьул. Проломная-Железнодорожная | щебеночное щебеночное щебеночное щебеночное щебеночноещебеночноещебеночноеа/бетонноеа/бетонноеа/бетонноеа/бетонноеа/бетонное | 3531022452131,016100157197Площадка 1 шт.52063491Площадка 1 шт.891Площадки 4 шт.  | 10742408799266931383005651670168920042496,66180 | 459 605,56174 598,75320 953,61310 392,381 359 315,72128 381,46259 946,221 151 336,901 616 200,722 803 690,622 072 861,657 155 706,40 |
| ИТОГО  | **ххххххххххххх****а/б****щеб** | **6 площадок****6740 м2;****2333 м.аб/пок;****2186 м.щеб/пок.** | **6740 м2****6953 м2 щ/п.****7299,6 м2 а/бет.покрытием**  | **17 812 989,99** |

Приложение №4

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимостьтыс. руб.  |
| 1.2.3.4.5. | От ул. Новая до ул. Старшиноваул. Октябрьская - стоянка перед Реабилитационным Центром,стоянка перед торговым центром по ул. Октябрьская 2ул. ПервомайскаяПроезд между стадионом «Колос» и Районным домом культуры в с. Челно-Вершины Искусственные дорожные неровности 3микрорайон, д.2А и ул. 40 лет Октября, д. 3 | а/бетонноеа/бетонноеа/бетонноеа/бетонноеа/бетонное | 1,627Площадки 2 шт. 0,700Проезд Неровности  | 8020866350047149 | 14791,24604,4820,3588,7 |
| **Итого** | **а/б** | **2,327км а/б пок.,****2 площадки, проезд, неровности 1386м² а/б пок.** | **12906** | **20804,6** |

Приложение №5

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2022 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная Стоимостьтыс. руб.  |
| 1. | ул. Дружбы   | а/бетонное | 0,700 | 3500 | 11003,0 |
| **Итого** | **а/б** | **0,700 км а/б пок.** | **3500м²** | **11003,0** |

Приложение №6

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2023 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость  |
| 1.2.3.4.5. | I половина ул. Новая(от д.№1 до д. №63)ул. Коммунальная-ул. Инкубаторнаяул. Молодежная с автостоянкой возле аптекиул. Комсомольская-пер. Комсомольскийул. Старшинова площадка перед ПОЖКХ | а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное а/бетонное  | 1,3200,7300,4200,780 | 66003650210039001200 | 13200,07205,284200,07856,337500,0 |
| **Итого** | **а/б** | **3,250км а/б пок.** | **17450** | **39961,61** |

Приложение №7

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2024 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость  |
| 1.2.3.4.5. | ул. Надежды ул. Пушкина ул. Горькогоул. Толстогоул. Северная | а/бетонная а/бетонная а/бетонное а/бетонное а/бетонное  | 0,3060,4040,4800,4100,340 | 15302020240020501700 | 3213,594040,324800,04100,03400,0 |
| **Итого** | **а/б** | **1,94** | **9700** | **19553,91** |

Приложение №8

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 29 июня 2022 г. № 62

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2025 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес  | Вид покрытия  | Протяженность км.  | Общая площадь кв.м./м | Сметная стоимость  |
| 1.2. | ул. Коммунистическаяул. Колхозная  | а/бетонная а/бетонная  | 1,8000,418 | 90002090 | 18000,04180,0 |
| **Итого** | **а/б** | **2,218** | **11090** | **22180,0** |